皖能源新能〔2024〕52号

安徽省能源局关于开展2024年度光伏发电和

风电项目建设规模竞争性配置工作的通知

各市及广德市、宿松县发展改革委，省电力公司，有关企业：

为加快推进我省光伏发电和风电高质量发展，根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号）有关要求，结合安徽实际，我局决定组织2024年度光伏发电和风电项目建设规模竞争性配置。现将《安徽省2024年度光伏发电项目建设规模竞争性配置方案》《安徽省2024年度风电项目建设规模竞争性配置方案》印发给你们，请各市及广德市、宿松县发展改革委认真组织光伏发电、风电项目投资企业在落实建设条件的基础上，按照附件模版要求编制项目初审和电网接入申报材料，并按要求对申报资料进行初审汇总，于2024年11月25日前将申报材料电子版报送省能源局电子邮箱；请有关企业参照申报材料大纲准备综合评审材料，综合评审时间和要求另行通知。

联系人：张骏祥；联系电话：0551-63609410；电子邮箱：ahsnyjxnyc@163.com。

附件：1.安徽省2024年度光伏发电项目建设规模竞争性配置方案

2.安徽省2024年度风电项目建设规模竞争性配置方案

2024年10月28日

附件1

安徽省2024年度光伏发电项目建设规模

竞争性配置方案

根据国家能源局有关文件要求，按照公开、公平、公正配置的原则，结合我省实际，制订本竞争性配置方案。

- 一、建设规模

本次光伏发电项目竞争性配置建设规模350万千瓦。

- 二、基本条件

- （一）申报企业基本条件

1.依法成立并有效存续的独立企业法人。

2.未列入失信联合惩戒对象名单。

3.2023年竞争性配置以来，申报企业所属二级集团在安徽省电力项目建设或运营过程中，未发生较大及以上事故。

- （二）申报项目基本条件

1.普通光伏电站：即装机容量6兆瓦及以上的光伏电站（不含单点并网装机容量小于6兆瓦的光伏电站项目）。

2.申报项目已与乡镇级及以上人民政府签订开发投资协议，与土地权属单位或者权属人签订土地租赁协议，同一地块不得与多家企业签订租赁协议。

3.申报项目未占用基本农田和生态保护红线，未占用耕地，未在河道、湖泊、水库内建设。

4.申报项目应于下达建设规模后18个月内全容量并网。

5.单个申报项目规模原则上不超过20万千瓦。

6.非源网荷储一体化和多能互补申报项目。

7.申报项目所在市和所属企业按要求落实“十四五”支撑性煤电（气电）项目配套风电和光伏项目任务，具体情况另行通知。

- 三、组织方式

- （一）项目初审环节

各市发展改革委根据竞争性配置的基本条件对申报企业、申报项目进行资格初审，于11月10日前将满足基本条件的项目转交市供电公司开展电网接入审查，市电网企业于11月20日前将确认具备电网接入条件的项目反馈市发展改革委和省电力公司，由市发展改革委和省电力公司汇总后，分别于11月25日前报送省能源局。

- （二）复核审查环节

通过各市初审的申报项目，由省能源局组织复核审查，省电力公司负责对项目电网接入情况进行评分。

- （三）综合评审环节

由省能源局委托第三方开展综合评审，依据竞争性配置评分细则（附件1-1）对申报项目进行综合评分，并按照综合得分情况提出拟纳入2024年度建设方案的推荐项目清单。

- 四、有关说明

1.申报企业应向各市、省直管试点县发展改革委报送资格初审申报材料和电网接入申报材料，按照1个申报项目1套申报材料提供。

2.各市、省直管试点县发展改革委按照要求开展资格初审，并将通过初审的项目资格初审申报材料汇总报送省能源局（只需报送电子版）。

3.省能源局统一公布进入综合评审的项目名单，并明确综合评审的时间和要求。进入综合评审的项目申报企业按要求准备综合评审申报材料。综合评审环节申报企业股权结构应与资格初审申报环节保持一致。

4.单个一级集团公司（含所有下属公司）中选建设规模不超过总建设规模的20%。

5.本方案由安徽省能源局负责解释。

附件：1-1.安徽省2024年光伏发电项目竞争性配置评分细则

1-2.安徽省2024年光伏发电项目资格初审申报材料大纲

1-3.安徽省2024年光伏发电项目电网接入方案申报材料大纲

1-4.安徽省2024年光伏发电项目建设规模竞争性配置综合评审申报材料大纲

- 附件1-1

安徽省2024年度光伏发电项目竞争性配置

评分细则

- 一、申报企业业绩（20分）

- （一）申报企业投资能力（10分）

1.申报企业资本金落实情况（6分）

申报企业落实项目资本金比例≥申报项目总投资20%，得满分；其他不得分。

2.申报企业资产情况（4分）

申报企业净资产总额≥3亿元，得满分；其他不得分。

- （二）申报企业业绩（10分）

1.光伏发电投资业绩（10分）

（1）申报企业国内控股持有普通光伏电站装机容量≥200万千瓦，得满分；国内控股持有普通光伏电站装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。

（2）申报企业省内控股持有普通光伏电站装机容量≥30万千瓦，得满分；省内控股持有普通光伏电站装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。

2.光伏制造产业业绩（10分）

（1）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分，实际纳税额1亿元及以下不得分，中间按比例得分。

（2）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分，实际纳税额1000万元及以下不得分，中间按比例得分。

3.新型储能制造产业业绩（10分）

（1）储能电池行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分，实际纳税额1亿元及以下不得分，中间按比例得分。

（2）储能电池行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分，实际纳税额1000万元及以下不得分，中间按比例得分。

4.新型储能电站投资业绩（10分）

（1）申报企业国内控股持有新型储能电站装机容量≥100万千瓦，得满分；国内控股持有新型储能电站装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。

（2）申报企业省内控股持有新型储能电站装机容量≥10万千瓦，得满分；省内控股持有新型储能电站装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。

申报企业业绩水平得分取上述各类业绩得分最高项，最高得分10分，不累计得分。

- 二、申报项目用地落实情况（27分）

- （一）土地租赁合同面积与申报规模匹配度情况（2分）

匹配率≥100%，得满分；匹配率≤90%，不得分；中间按比例得分（按照15亩/兆瓦比例计算）。

- （二）有关部门提供相关支持性文件情况（18分）

县级人民政府按参考格式出具支持项目建设承诺的，得3分；未出具的，不得分。县级及以上自然资源、林业、农业、环保、文物部门支持意见，每提供一个得3分；未提供不得分。

- （三）项目取得用地预审情况（4分）

取得具备相应权限的自然资源部门出具的用地预审意见（自然资源部门明确可以不进行用地预审的视同出具意见）的得4分；未取得不得分。

- （四）项目取得防洪影响批复情况（3分）

取得县级及以上水行政主管部门出具的支持性意见得2分；取得防洪影响批复意见（水行政主管部门明确不需开展防洪影响评价的视同出具批复意见）的得3分；未取得不得分。

- 三、申报项目电网接入情况（3分）

- （一）电网送出工程建设情况（2分）

合并送出的首期项目送出工程已建成，得2分；合并送出的首期项目已取得省电力公司电网接入意见且送出工程获得核准（备案）文件，得1分；其他不得分。

- （二）送出工程方案审查情况（1分）

根据电网公司审查送出工程方案综合评估结果，高档次，得1分；中档次，得0.5分；低档次，得0分。

- 四、申报项目市场化并网条件落实情况（50分）

申报项目承诺配置独立电化学储能装机容量占申报项目装机容量的比例设为P，通过资格初审和电网接入条件审查的项目，去掉参与计算P（平均）的申报项目中申报比例最高和最低的10%项目数（四舍五入），其余项目计算平均值P（平均）。

1.P（平均）≤申报项目P值≤P（平均）×1.1，得50分。

2.每低于P（平均）0.5个百分点，减1分，减至零分为止。以P（平均）增加10%为基础，每提高0.5个百分点，减0.25分，减至零分为止。

3.申报比例P不得低于5%。

4.企业承诺配置新型储能项目投产后应按要求接受调度运行，且年度最大放电功率不得低于装机容量的90%。

电化学储能要求：（1）企业可通过自建、合建共享或者购买服务等市场化方式配置独立电化学储能，独立电化学储能电站按照国家和省能源局要求建设。（2）自建、合建共享或者购买服务等市场化方式配置的独立储能电站不迟于发电项目投运。（3）独立电化学储能电站连续储能时长2小时，其他参数应满足相关法律法规和标准规范要求。

- 五、承诺事项完成奖惩情况（1分）

1.对2021年、2022年第一批次和追加批次竞争性配置光伏电站项目，未按照皖能源新能函〔2023〕63号和皖能源新能〔2022〕54号规定时间节点前全容量并网的，按照分类处理建议方案对申报企业扣分。

2.2023年度竞争性配置以来，省内光伏发电或风电项目建设或运营过程中，发生一般事故的申报企业扣1分。

六、有关说明

1.如综合评分相同，申报项目P值较高的项目优先。

2.如综合评分和申报项目P值均相同，用地落实情况得分较高项目优先。

3.以上均相同的申报项目，由省能源局研究决定建设规模配置方案。

4.申报项目最终得分以各评审委员会成员打分算术平均值，结果四舍五入，精确小数点后两位小数。

- 附件1-2

- 安徽省2024年光伏发电项目资格初审申报材料大纲

- （一）申报项目基本情况

申报项目名称：

建设地点：        市        县（市、区）        镇

装机容量：          万千瓦（交流侧装机）

本次申报容量：          万千瓦（交流侧装机）

项目公司：

申报企业：

一级集团：

占地面积：        亩

项目总投资：            万元

承诺全容量并网时间：下达建设规模后18个月内

项目单位联系人：

联系电话：

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

- （二）申报项目资格初审基本资料

| 序号 | 申报要求 | 申报单位响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 申报企业基本条件 |  |  |
| 1 | 依法成立并有效存续的独立企业法人 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 2 | 未列入失信联合惩戒对象名单 | £是/£否满足条件 |  |
| 3 | 2023年竞争性配置以来，申报企业所属二级集团在安徽省电力项目建设或运营过程中，未发生较大及以上事故。 | £是/£否满足条件 |  |
| 二 | 申报项目基本条件 |  |  |
| 1 | 普通光伏电站：即装机容量6兆瓦及以上的光伏电站（不含单点并网装机容量小于6兆瓦的分布式光伏发电项目）。 | £是/£否满足条件 |  |
| 2 | 申报项目具有与乡镇级及以上人民政府签订的开发投资协议和与土地权属单位或者权属人签订的土地租赁协议，地块未与多家企业签订租赁协议。 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 3 | 申报项目未占用基本农田和生态保护红线，未占用耕地，未在河道、湖泊、水库内建设。 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 4 | 申报项目下达建设规模后18个月内全容量并网。 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 5 | 单个申报项目规模原则上不超过20万千瓦。 | £是/£否满足条件 |  |
| 6 | 拟申报源网荷储一体化和多能互补的光伏发电项目不参与本次竞争性配置。 | £是/£否满足条件 |  |
| 7 | 申报项目所属企业按要求落实“十四五”支撑性煤电（气电）项目配套风电和光伏项目任务。 | £是/£否满足条件 |  |

- （三）提供附件清单

1.申报企业承诺书

2.申报企业与所属一级集团关系证明材料。（1）提供申报企业与在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。（2）申报企业在国家企业信用信息公示系统股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。网址：http://www.gsxt.gov.cn/

3.项目投资开发协议

4.项目土地租赁协议/合同

5.县级及以上自然资源部门出具的项目不占用基本农田和生态保护红线、不占用耕地的证明文件

6.县级及以上水行政主管部门出具的项目未在河道、湖泊、水库内建设的证明文件

7.地方政府支持项目建设的说明

8.光伏电站场区及升压站范围的KML/KMZ格式文件

- （四）申报企业承诺书

承诺书

（供参考）

我公司拟申报的                              项目，位于      市      县（市、区）     镇，装机容量（交流侧）      万千瓦，承诺下达建设规模后18个月内全容量并网。

我公司承诺，该项目用地属于国家允许建设光伏发电项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不占用耕地，不在河道、湖泊、水库内；项目建设过程中，将采用符合国家技术标准和规范要求的产品，按有关建设规范要求组织实施，严格按照有关法律法规落实环境保护和安全质量管理等方面的要求。

同时，我公司承诺提交所有申报材料均真实、合法、有效，其复印件（扫描件）与原件完全一致。如因我公司提交的申报材料失实或不符合法律法规而造成任何不良后果的，由我公司自行承担。

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

- （五）项目未在河道、湖泊、水库内建设的证明

（供参考）

公司：

你公司报来项目相关材料收悉，经核实，回复意见如下：

该项目位于      市      县（市、区）      镇，装机       万千瓦，项目选址不在河道、湖泊、水库内。

县（市、区）水利局（盖章）

年      月      日

- （六）地方政府支持项目建设的说明

（供参考）

光伏电站项目，装机容量    万千瓦，投资企业为                      ，位于        市         县（市、区）      镇。经核实，该项目场址未与本县（市、区）内其他申报项目场址交叉和重叠；项目用地属于国家允许建设光伏项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不在征收城镇土地使用税的土地范围；在项目开发过程中没有以资源出让、企业援建和捐赠等名义变相向项目投资企业收费，没有强制要求项目投资企业配套产业或引入产业，没有强制要求项目投资企业缴纳高额保证金、投资合作保证金、项目开发建设履约保证金、引入外资、获取或限制项目的碳排放权等附加收益，没有强制要求项目投资企业直接出让股份或收益用于应由政府承担的各项事务，没有强制要求将采购本地设备作为捆绑条件。

县（市、区）人民政府（盖章）

- 年      月      日

- 附件1-3

- 安徽省2024年光伏发电项目电网接入方案申报材料大纲

- （一）项目电网接入方案

项目名称：

项目地点：        市      县（市、区）      镇

装机容量：         万千瓦（交流侧）

本次申报容量：          万千瓦（交流侧）

项目公司：

申报企业：

一级集团：

拟接入变电站名称：

接入电压等级：               千伏

送出线路长度：             公里

计划建成并网时间：       年      月

送出工程建设方式：£项目单位自建/£电网公司建设

项目单位联系人：

联系电话：

申报企业（盖章）

年      月      日

- （二）提供附件清单

1.电网接入设计方案等材料

附件1-4

- 安徽省2024年度光伏发电项目建设规模竞争性

- 配置综合评审申报材料大纲

申报项目名称：

申报企业：                                        （盖公章）

日  期：       年      月     日

申报企业和申报项目基本信息

申报项目名称：

建设地点：        市        县（市、区）        镇

装机容量：          万千瓦（交流侧）

本次申报容量：          万千瓦（交流侧）

项目公司：

申报企业：

一级集团：

承诺全容量并网时间：下达建设规模后18个月内。

我公司承诺，该项目用地属于国家允许建设光伏发电项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不占用耕地，不在河道、湖泊、水库内。我公司承诺提交所有申报材料均真实、合法、有效，其复印件（扫描件）与原件完全一致。如因我公司提交的申报材料失实或不符合法律法规而造成任何不良后果的，由我公司自行承担。

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

（一）申报企业与所属一级集团营业执照

提供申报企业与所属一级集团的营业执照副本复印件（加盖申报企业公章）。

（二）申报企业与所属一级集团关系证明材料

提供以下证明材料：(1)提供申报企业与在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。(2)提供申报企业在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。

（三）申报企业与拟申报项目关系证明材料

提供以下证明材料：（1）提供申报企业与拟申报项目的项目公司（项目法人）股权关系证明材料（加盖申报企业公章），格式自拟。（2）提供拟申报项目的项目公司（项目法人）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。

注：（1）申报项目应由控股建设该项目的1家申报企业或申报企业所属一级集团申请（均股自行确定1家申报企业），不接受联合体参加；（2）至综合评审申报截止时间，已成立项目公司的，需提供证明材料清晰说明项目公司由申报企业控股或者申报企业所属一级集团公司控股；（3）至综合评审申报截止时间，尚未成立项目公司的，需由申报企业承诺由申报企业控股成立项目公司建设该项目，并提供申报企业与拟申报项目关系说明（加盖申报企业公章）。（4）申报企业可委托不具独立法人资格的分公司参与本次竞争性配置申报，申报材料中须附申报企业分公司与申报企业的关系证明（国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询截图或成立分公司决策或授权分公司参与的文件），则视为申报企业授权其分公司以申报企业的名义参与本次竞争性配置申报活动，申报材料均可由申报企业分公司盖章。

（四）申报企业授权委托书

授权委托书

现委托       （姓名）为我方申报企业代表，授权其以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽省2024年度光伏发电项目建设规模竞争性配置申报材料响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

委托代理人姓名：

身份证号码：

申报企业                  （盖章）

年    月    日

- 一、申报企业业绩评审申报资料（20分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）申报企业投资能力（10分） |  |  | 详见附件1：申报企业业绩证明资料。 中间按照线性插入法计算得分，精确小数点后两位小数。国内控股持有光伏发电投资业绩分别以50万千瓦和200万千瓦为端点计算，省内国内控股持有光伏发电投资业绩分别以5万千瓦和30万千瓦为端点计算；国内光伏制造产业、新型储能制造产业业绩分别以实际纳税额10亿元和实际纳税额1亿元为端点计算。省内光伏制造产业、新型储能制造陈煜业绩分别以实际纳税额1亿元和实际纳税额1000万元为端点计算。 |
| 1.申报企业资本金落实情况（6分） 申报企业落实项目资本金比例≥申报项目总投资20%，得满分；其他不得分。 | 1.申报企业落实项目资本金 亿元，全部申报项目总投资额 亿元，比例为申报项目总投资 %。其中， ■申报企业银行存款日终余额 亿元； ■申报企业所有参与本次竞争性配置的风电和光伏发电项目规模：光伏： 万千瓦; 风电： 万千瓦。 |  |  |
| 2.申报企业资产情况（4分） 申报企业净资产总额≥3亿元，得满分；其他不得分。 | 2.申报企业净资产总额 亿元。 |  |  |
| （二）申报企业业绩（10分） |  |  |  |
| 1.光伏发电投资业绩（10分） （1）申报企业国内控股持有普通光伏电站装机容量≥200万千瓦，得满分；国内控股持有普通光伏电站装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。 （2）申报企业省内控股持有普通光伏电站装机容量≥30万千瓦，得满分；省内控股持有普通光伏电站装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。 2.光伏制造产业业绩（10分） （1）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分；实际纳税额1亿元及以下不得分；中间按比例得分。 （2）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分；实际纳税额1000万元及以下不得分；中间按比例得分。 3.新型储能制造产业业绩（10分） （1）储能电池行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分，实际纳税额1亿元及以下不得分，中间按比例得分。 （2）储能电池行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分，实际纳税额1000万元及以下不得分，中间按比例得分。 4.新型储能电站投资业绩（10分） （1）申报企业国内控股持有新型储能电站装机容量≥100万千瓦，得满分；国内控股持有新型储能电站装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。（2）申报企业省内控股持有新型储能电站装机容量≥10万千瓦，得满分；省内控股持有新型储能电站装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。 | 1.光伏发电投资业绩 （1）申报企业国内控股持有普通光伏电站并网装机容量 万千瓦； （2）申报企业省内控股持有普通光伏电站并网装机容量 万千瓦。 2.光伏制造产业业绩 （1）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业2023年全国实际纳税额 亿元。 （2）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业2023年在皖实际纳税额 亿元。 3.新型储能制造产业业绩 （1）储能电池行业企业2023年全国实际纳税额 亿元。 （2）储能电池行业企业省内2023年实际纳税额 亿元。 4.新型储能电站投资业绩 （1）申报企业国内控股持有新型储能电站并网装机容量 万千瓦； （2）申报企业省内控股持有新型储能电站并网装机容量 万千瓦。 注：1.以上国内和省内两小项不累计得分，仅计取最高得分。 - 2.申报企业业绩水平得分取上述各类业绩得分最高项，最高得分10分，不累计得分。 |  |  |

- 附件1.申报企业业绩证明资料

- （一）申报企业投资能力证明资料

1.申报企业资本金落实情况证明资料

申报企业资本金落实须提供银行存款余额证明。注：①申报企业与所属一级集团银行存款日终余额以本通知印发之日至综合评审前（不含当日）任一日的银行存款余额（同一银行账号存款日终余额证明，或不同账号同一日开具的存款日终余额证明合计）为准。②申报企业与所属一级集团银行存款日终余额可累加计算，但须为同一日。由于部分企业内部管理制度，企业总部成立单独财务公司，可以提供申报企业或所属一级集团在财务公司的存款日终余额证明。③资本金落实比例=申报企业银行存款日终余额/申报企业所有参与竞争性配置的风电和光伏发电项目投资总额。（其中：光伏发电项目投资额按3.5元/瓦计算，风电项目投资额按6元/瓦计算）。

2.申报企业净资产情况证明资料

申报企业净资产总额需提供2023年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告，提供财务审计报告至少包括资产负债表、利润表，财务报表须合并的以审计后合并资产负债表为准。

注：外币汇率以综合评审当日中国银行总行首次公布外汇牌价中卖出价为准。

- （二）申报企业业绩证明资料

1.申报企业国内/省内控股持有普通光伏电站并网装机容量（申报企业所属一级集团普通光伏电站并网装机容量全部予以认可），证明材料包括：

申报企业提供支持国内/省内控股持有并网普通光伏电站装机业绩的项目清单（附表）。

| 序号 | 项目名称 | 并网装机规模 （万千瓦） | 并网时间 （年月） | 项目 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、省内控股持有并网普通光伏电站装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 一、省内控股持有并网普通光伏电站装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网普通光伏电站装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网普通光伏电站装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 三、国内合计（一、省内业绩规模+二、省外业绩规模） |  |  |  |  |

注：

（1）项目备案文件等证明项目名称、项目规模以及项目公司的材料；

（2）项目并网送电工作票、并网验收意见、购售电合同或发电业务许可证等证明项目已经并网运行的材料；

（3）提供申报企业或申报企业所属一级集团控股持有业绩的证明材料：①提供项目公司在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。②提供项目公司及申报企业在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。③若上述提供业绩的项目公司为申报企业或申报企业一级集团公司与其他企业以50%均股成立，本次竞争性配置业绩计算中仅予以计取上述业绩规模50%；

（4）以上文件均需加盖申报企业公章。

2.申报企业光伏制造产业业绩证明资料（申报企业所属一级集团光伏制造产业全国或在皖2023年实际纳税额度全部予以认可）

提供申报企业（光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业）全国或在皖2023年实际纳税额证明材料（以税务主管部门出具的完税证明材料等认定实际纳税额度为准）。

3.申报企业新型储能产业业绩证明资料（申报企业所属一级集团新型储能产业全国或在皖2023年实际纳税额度全部予以认可）

提供申报企业（储能电池行业企业）全国或在皖2023年实际纳税额证明材料（以税务主管部门出具的完税证明材料等认定实际纳税额度为准）。

4.申报企业国内/省内控股持有新型储能电站装机容量（申报企业所属一级集团新型储能电站装机容量全部予以认可），证明材料包括：

申报企业提供支撑起国内/省内控股持有新型储能电站业绩的项目清单（附表）。

| 序号 | 项目名称 | 并网装机规模 （万千瓦） | 并网 时间 | 项目 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、省内控股持有并网新型储能电站装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 一、省内控股持有并网新型储能电站装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网新型储能电站装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网新型储能电站装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 三、国内合计（一、省内业绩规模+二、省外业绩规模） |  |  |  |  |

注：

（1）项目备案文件等证明项目名称、项目规模以及项目公司的材料；

（2）项目并网送电工作票、并网验收意见、购售电合同或发电业务许可证等证明项目已经并网运行的材料；

（3）提供申报企业或申报企业所属一级集团控股持有业绩的证明材料：①提供项目公司在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。②提供项目公司及申报企业在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。③若上述提供业绩的项目公司为申报企业或申报企业一级集团公司与其他企业以50%均股成立，本次竞争性配置业绩计算中仅予以计取上述业绩规模50%；

（4）以上文件均需加盖申报企业公章。

- 二、申报项目用地落实情况评审申报资料（27分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）土地租赁合同面积与申报规模匹配度情况（2分） 匹配率≥100%，得满分；匹配率≤90%，不得分；中间按比例得分。（按照15亩/兆瓦比例计算） | 申报项目规模： 兆瓦，土地租赁合同（土地证）面积： 亩，土地租赁合同（土地证）面积与申报规模匹配率：面积/申报项目规模/15*100%= % |  | 详见附件2：申报项目土地落实情况证明资料。 |
| （二）有关部门提供相关支持性文件情况（18分） 县级人民政府按规定格式出具支持项目建设承诺的，得3分；未出具的，不得分。县级及以上自然资源、林业、农业、环保、文物部门支持意见，每提供一个得3分；未提供不得分。 | 有关部门提供相关支持性文件情况：（勾选） £县级人民政府支持项目建设承诺 £自然资源部门支持意见 £林业部门支持意见 £农业部门支持意见 £环保部门支持意见 £文物部门支持意见 |  |  |
| （三）项目取得用地预审情况（4分） 取得具备相应权限的自然资源部门出具的用地预审意见（自然资源部门明确可以不进行用地预审的视同出具意见），得4分；未取得，不得分。 | 项目取得用地预审情况：（勾选） £具备相应权限的自然资源部门用地预审意见 £具备相应权限的自然资源部门不需要土地预审的说明。 |  |  |
| （四）项目取得防洪影响批复情况（3分） 取得县级及以上水行政主管部门出具的支持性意见得2分；取得防洪影响批复意见（水行政主管部门明确不需开展防洪影响评价的视同出具批复意见）的得3分；未取得不得分。 | 项目取得防洪影响批复情况：（勾选） £县级及以上水行政主管部门支持性意见 £县级及以上水行政主管部门明确不需开展防洪影响评价的说明。 £县级及以上水行政主管部门防洪影响批复意见 |  |  |

- 附件2.申报项目用地落实情况证明资料

- （一）土地租赁合同面积与申报规模匹配度情况证明资料

1.租赁土地建设的提供土地租赁合同或协议。

2.自有土地建设的提供土地证。

3.以上支持文件需明确土地可用面积数据。

- （二）有关部门提供相关支持性文件情况证明资料

1.县级人民政府支持项目建设的承诺

按参考格式出具支持项目建设的说明（附件2.1）。

2.县级及以上有关部门支持意见

（1）相关部门的支持性意见不得有否定性或者不确定性意见。

（2）县级及以上自然资源、林业提供的支持意见须附项目用地图（各部门应为同一张用地图，并加盖部门公章）。

（3）由于机构改革原因，若当地林业部门归属当地自然资源部门，自然资源部门出具的林业相关支持意见，予以认可。

- （三）用地预审情况证明资料

1.具备相应权限的自然资源部门用地预审意见。

2.具备相应权限的自然资源部门明确该项目不需预审的说明。

- （四）防洪影响批复情况

1.县级及以上水行政主管部门支持性意见。

2.县级及以上水行政主管部门明确不需开展防洪影响评价的说明。

3.县级及以上水行政主管部门防洪影响批复意见。

附件2.1

地方政府支持项目建设的说明

（供参考）

光伏电站项目，装机容量    万千瓦，投资企业为                      ，位于        市         县（市、区）      镇。经核实，该项目场址未与本县（市、区）内其他申报项目场址交叉和重叠；项目用地属于国家允许建设光伏项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不在征收城镇土地使用税的土地范围；在项目开发过程中没有以资源出让、企业援建和捐赠等名义变相向项目投资企业收费，没有强制要求项目投资企业配套产业或引入产业，没有强制要求项目投资企业缴纳高额保证金、投资合作保证金、项目开发建设履约保证金、引入外资、获取或限制项目的碳排放权等附加收益，没有强制要求项目投资企业直接出让股份或收益用于应由政府承担的各项事务，没有强制要求将采购本地设备作为捆绑条件。

县（市、区）人民政府（盖章）

年      月      日

- 三、申报项目电网接入情况评审申报资料（3分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）电网送出工程建设情况（2分） 合并送出的首期项目送出工程已建成，得2分；合并送出的首期项目已取得省电力公司电网接入意见且送出工程获得核准（备案）文件，得1分；其他不得分。 | 电网送出工程建设情况：（勾选） £项目送出工程已建成； £项目已取得省电力公司电网接入意见且送出工程已核准（备案）； £其他。 |  | 详见附件3：电网送出工程建设情况证明资料。 |
| （二）送出工程方案审查情况（1分） 根据电网公司审查送出工程方案综合评估结果，高档次，得1分；中档次，得0.5分；低档次，得0分。 | / | / | 本项分值由电网公司提供 |

- 附件3.申报项目电网接入情况证明资料

1.项目送出工程已建成的，提供项目接入电网的送电工作票或者并网验收意见。

2.项目已取得电网接入意见且送出工程已核准（备案）的，提供核准（备案）文件和电网接入意见批复。

- 四、申报项目市场化并网条件落实情况评审申报资料（50分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报项目承诺配置电化学储能装机容量占申报项目装机容量的比例设为P，通过资格初审和电网接入条件审查的项目，去掉申报比例最高和最低的10%项目数，其余项目计算平均值P（平均）。 1.P（平均）≤申报项目P值≤P（平均）×1.1，得50分。 2.以P（平均）为基数，每低于P（平均）0.5个百分点，减1分，减至零分为止。以P（平均）*1.1为基数，每提高0.5个百分点，减0.25分，减至零分为止。 3.申报比例P不得低于5%。 备注： 1.企业可通过自建、合建共享或者购买服务等市场化方式配置电化学储能，电化学储能电站按照国家和省能源局要求建设。 2.自建储能电站须不迟于发电项目投运。合建共享或者购买服务等市场化方式配置储能的按照省能源局关于集中式储能建设有关要求执行。 3.储能电站连续储能时长2小时，其他参数应满足相关法律法规和标准规范要求。 | 申报项目承诺配置电化学储能装机容量为： 万千瓦/ 万千瓦时（交流侧容量）。 电化学储能装机容量占申报项目本次申报容量的比例P= %。 配置方式为（可多选）： £自建 £合建 £购买服务 £其他 | / | 1.申报项目承诺配置电化学储能装机容量占申报项目本次申报容量的比例设为P，P报价最小单位为0.5%，例如申报项目P可以报价为:10.0%,10.5%,11.0%,11.5%,12.0%...依此类推。若申报项目P报价不是以最小单位为0.5%进行报价的，则评审阶段及实施阶段该申报项目P均向上取至符合报价规则。例如申报项目P报价为13.1%，则评审阶段及实施阶段该申报项目P为13.5%；例如申报项目P报价为13.6%，则评审阶段及实施阶段该申报项目P为14.0%。 2.平均值P（平均）计算规则：依据上述规则取至符合报价规则后计算算术平均值P，四舍五入精确小数点一位小数（例如计算算术平均值P为13.25%，则四舍五入取为13.3%），再按照最小单位为0.5%向上取整。例如计算算术平均值P四舍五入为13.1%，则最终确定算术平均值P（平均）为13.5%。如计算算术平均值P四舍五入为13.6%，则最终确定算术平均值P（平均）为14%；P（平均）*1.1计算值为15.4%，向上取整为15.5%， |

- 五、承诺事项完成奖惩情况（1分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.对2021年、2022年第一批次和追加批次竞争性配置光伏电站项目，未按照皖能源新能函〔2023〕63号和皖能源新能〔2022〕54号规定时间节点前全容量并网的，按照分类处理建议方案对申报企业扣分。 | / | / | 本项分值由省能源局提供 |
| 2.2023年竞争性配置以来，省内光伏发电或风电项目建设或运营过程中，发生一般事故的申报企业扣1分。 | / | / | 本项分值由省能源局提供 |

- 六、评审情况说明

1.如综合评分相同，电化学储能装机容量配置比例较高的项目优先；

2.如综合评分和电化学储能装机容量配置比例均相同，用地落实情况得分较高的项目优先。

3.如光伏发电和风电项目之间存在共享容量接入，且评审阶段项目均入选规模配置范围，按以下原则进行分配：

按电化学储能装机容量占申报项目装机容量的比例P值换算后比例高的项目优先，风电和光伏项目P值换算比例为1：2。例如光伏项目A和风电项目B出现上述情形，按照评审规则光伏项目A申报P值为14%（换算P值为28%）；风电项目B申报P值为25%（换算P值为25%），则光伏项目A优先获得建设规模配置。

4.以上均相同申报项目，由省能源局研究决定建设规模配置方案。

5.申报项目最终得分以各评审委员会成员打分算术平均值，结果四舍五入，精确小数点后两位小数。

- 附件4

- 项目承诺书

致：安徽省能源局

一、总则

我方依据竞争性配置方式获得中选项目建设规模，将进行中选项目投融资、建设、运营。我方特此承诺，遵守本承诺书规定完成相关义务，一旦我方违反相关义务、承诺规定，可按本承诺书对我方进行处理。

二、我方工程概况

1.申请项目名称：

2.申报装机容量：           万千瓦（交流侧）

3.申报项目承诺配置电化学储能装机容量为：    万千瓦/    万千瓦时（交流侧），占申报项目本次申报容量的比例P=      %。

建设方式如下：£企业自建，£合建共享，£购买服务，£其他（可多选）。

4.申报项目承诺全容量并网时间：下达建设规模后18个月内。

三、质量标准

质量标准：项目建设质量必须符合国家、安徽省、项目属地政府和相关部门对光伏电站建设的相关要求。

四、我方义务

1.按照本承诺书约定，按时、按质、合法、合规完成项目投资建设。

2.项目建设期间，不擅自变更投资主体、建设规模和内容。

3.电化学储能电站按照国家有关规范和省能源局要求建设。

4.企业自建、合建共享、购买服务等落实的储能电站须不迟于发电项目投运。

5.储能电站连续储能时长2小时，其他参数满足相关法律法规和标准规范要求。

6.同意在电网接入消纳困难时期自愿参与电力市场化交易。

7.同意在电网年度新增并网规模范围内，按照项目具备并网条件的先后顺序依此并网接入。

8.承诺配置新型储能项目投产后应按要求接受调度运行，且年度最大放电功率不得低于装机容量的90%。

五、我方违反承诺应承担的责任

违反以下事项的，项目获得的建设规模由省能源局收回。申报企业接受1次不参加安徽省建设规模竞争性配置的失信惩戒。

1.本项目违反规定擅自变更投资主体、建设规模和内容的。

2.未按省能源局要求开展电化学储能电站建设的。

3.提供虚假申报材料。

六、承诺生效

承诺生效时间：我方承诺的，一旦中选，自申报材料递交之日起本承诺书立即生效。

承诺人（申报企业）：                                 (公章)

附件2

安徽省2024年度风电项目建设规模竞争性

配置方案

根据国家能源局有关文件要求，按照公开、公平、公正配置的原则，结合我省实际，制订本竞争性配置方案。

- 一、建设规模

本次风电项目竞争性配置建设规模300万千瓦。

- 二、基本条件

- （一）申报企业基本条件

1.依法成立并有效存续的独立企业法人。

2.未列入失信联合惩戒对象名单。

3.2023年竞争性配置以来，申报企业所属二级集团在安徽省电力项目建设或运营过程中，未发生较大及以上事故。

- （二）申报项目基本条件

1.申报项目已与乡镇级及以上人民政府签订项目开发投资协议。

2.申报项目未占用基本农田和生态保护红线，未在河道、湖泊、水库内建设。

3.申报项目应于下达建设规模后6个月内申报核准，核准后18个月内全容量并网。

4.单个申报项目规模原则上不超过15万千瓦。

5.非申报源网荷储一体化和多能互补的风电项目。

6.申报项目所在市和所属企业按要求落实“十四五”支撑性煤电（气电）项目配套风电和光伏项目任务，具体情况另行通知。

- 三、组织方式

- （一）项目初审环节

各市发展改革委根据竞争性配置的基本条件对申报企业、申报项目进行资格初审，于11月10日前将满足基本条件的项目转交市供电公司开展电网接入审查，市电网企业报经省电力公司复核后，于11月20日前将确认具备电网接入条件的项目反馈市发展改革委和省电力公司，由市发展改革委和省电力公司汇总后，分别于11月25日前报送省能源局。

- （二）复核审查环节

通过各市初审的申报项目，由省能源局组织复核审查，省电力公司负责对项目电网接入情况进行评分。

- （三）综合评审环节

省能源局委托第三方开展综合评审，依据竞争性配置评分细则（附件2-1）对申报项目进行综合评分，并按照综合得分情况提出拟纳入2024年度建设方案的推荐项目清单。

- 四、有关说明

1.申报企业应向各市、省直管试点县发展改革委报送资格初审申报材料和电网接入申报材料，按照1个申报项目1套申报材料提供。

2.各市、省直管试点县发展改革委按照要求开展资格初审，并将通过初审的项目资格初审申报材料汇总报送省能源局（只需报送电子版）。

3.省能源局统一公进入综合评审的的项目名单，并明确综合评审的时间和要求。进入综合评审的项目申报企业按要求准备综合评审申报材料。综合评审环节申报企业股权结构应与资格初审申报环节保持一致。

4.单个一级集团公司（含所有下属公司）获得的建设规模不超过总建设规模的20%。

5.本方案由安徽省能源局负责解释。

附件：2-1.安徽省2024年度风电项目竞争性配置评分细则

2-2.安徽省2024年风电项目资格初审申报材料大纲

2-3.安徽省2024年风电项目电网接入方案申报材料大纲

2-4.安徽省2024年风电项目建设规模竞争性配置综合评审申报材料大纲

- 附件2-1

安徽省2024年度风电项目竞争性配置评分细则

- 一、申报企业业绩（20分）

- （一）申报企业投资能力（10分）

1.申报企业资本金落实情况（6分）

申报企业落实项目资本金比例≥申报项目总投资20%，得满分；其他不得分。

2.申报企业资产情况（4分）

申报企业净资产总额≥3亿元，得满分；其他不得分。

- （二）申报企业业绩（10分）

1.风电投资业绩（10分）

（1）申报企业国内控股持有风电装机容量≥200万千瓦，得满分；国内装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。

（2）申报企业省内控股持有风电装机容量≥30万千瓦，得满分；省内装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。

2.风电制造产业业绩（10分）

（1）风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分；实际纳税额1亿元及以下不得分；中间按比例得分。

（2）风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分；实际纳税额1000万元及以下不得分；中间按比例得分。

3.光伏制造产业业绩（10分）

（1）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分，实际纳税额1亿元及以下不得分，中间按比例得分。

（2）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分，实际纳税额1000万元及以下不得分，中间按比例得分。

4.新型储能制造产业业绩（10分）

（1）储能电池行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分，实际纳税额1亿元及以下不得分，中间按比例得分。

（2）储能电池行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分，实际纳税额1000万元及以下不得分，中间按比例得分。

5.新型储能电站投资业绩（10分）

（1）申报企业国内控股持有新型储能电站装机容量≥100万千瓦，得满分；国内控股持有新型储能电站装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。

（2）申报企业省内控股持有新型储能电站装机容量≥10万千瓦，得满分；省内控股持有新型储能电站装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。

申报企业业绩水平得分取上述各类业绩得分最高项，最高得分10分，不累计得分。

- 二、申报项目用地落实情况（27分）

- （一）申报项目可行性研究报告或者项目申请报告编制情况（2分）

已编制项目可行性研究报告或者项目申请报告，并且明确风电机组机位点坐标的，得满分；未编制的，不得分。

- （二）有关部门提供相关支持性文件情况（18分）

县级人民政府按规定格式出具支持项目建设承诺的，得3分；未出具的，不得分。县级及以上自然资源、林业、水利、环保、文物部门支持意见，每提供一个得3分；未提供不得分。

- （三）项目取得用地预审情况（7分）

取得具备相应权限的自然资源部门出具的用地预审意见（自然资源部门明确可以不进行用地预审的视同出具意见）的得7分；未取得不得分。

- 三、申报项目电网接入情况（3分）

- （一）电网送出工程建设情况（2分）

合并送出的首期项目送出工程已建成，得2分；合并送出的首期项目已取得省电力公司电网接入意见且送出工程获得核准（备案）文件，得1分；其他不得分。

- （二）送出工程方案审查情况（1分）

根据电网公司审查送出工程方案综合评估结果，高档次，得1分；中档次，得0.5分；低档次，得0分。

- 四、申报项目市场化并网条件落实情况（50分）

申报项目承诺配置电化学储能机容量占申报项目装机容量的比例设为P，通过资格初审和电网接入条件审查的项目，去掉申报比例最高和最低的10%项目数（四舍五入），其余项目计算平均值P（平均）。

1.P（平均）≤申报项目P值≤P（平均）×1.1，得50分。

2.每低于P（平均）0.5个百分点，减1分，减至零分为止。以P（平均）增加10%为基础，每提高0.5个百分点，减0.25分，减至零分为止。

3.申报比例P不得低于5%。

4.企业承诺配置新型储能项目投产后应按要求接受调度运行，且年度最大放电功率不得低于装机容量的90%。

电化学储能要求：（1）企业可通过自建、合建共享或者购买服务等市场化方式配置独立电化学储能，独立电化学储能电站按照国家和省能源主管部门要求建设。（2）自建、合建共享或者购买服务等市场化方式配置的独立储能电站不迟于发电项目投运。（3）电化学储能电站连续储能时长2小时，其他参数应满足相关法律法规和标准规范要求。

- 五、承诺事项完成奖惩情况（1分）

1.对2021年竞争性配置中选的风电项目，未按照皖能源新能〔2021〕61号文规定时间节点前全容量并网的，按照分类处理建议方案对申报企业扣分。

2.2023年竞争性配置以来，省内光伏发电或风电项目建设或运营过程中，发生一般事故的申报企业扣1分。

六、有关说明

1.如综合评分相同，申报项目P值较高的项目优先。

2.如综合评分和申报项目P值均相同，用地落实情况得分较高项目优先。

3.以上均相同的申报项目，由省能源局研究决定建设规模配置方案。

4.申报项目最终得分以各评审委员会成员打分算术平均值，结果四舍五入，精确小数点后两位小数。

附件2-2

- 安徽省2024年风电项目资格初审申报材料大纲

- （一）申报项目基本情况

申报项目名称：

建设地点：        市        县（市、区）        镇

装机容量：          万千瓦

本次申报容量：          万千瓦

项目公司：

申报企业：

一级集团：

项目总投资：            万元

承诺申报核准时间：下达建设规模后6个月内

承诺全容量并网时间：核准后18个月内

项目单位联系人：

联系电话：

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

- （二）申报项目资格初审基本资料

| 序号 | 申报要求 | 申报单位响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 申报企业基本条件 |  |  |
| 1 | 依法成立并有效存续的独立企业法人 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 2 | 未列入失信联合惩戒对象名单 | £是/£否满足条件 |  |
| 3 | 2023年竞争性配置以来，未在安徽省光伏发电或风电项目建设或运营过程中，发生较大及以上事故。 | £是/£否满足条件 |  |
| 二 | 申报项目基本条件 |  |  |
| 1 | 申报项目已与乡镇级及以上人民政府签订项目开发投资协议。 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 2 | 申报项目不得占用基本农田和生态保护红线，未在河道、湖泊、水库内建设 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 3 | 申报项目应于下达建设规模后6个月内申报核准，核准后18个月内全容量并网。 | £是/£否满足条件 | 详见附件 |
| 4 | 单个申报项目规模原则上不超过15万千瓦。 | £是/£否满足条件 |  |
| 5 | 非申报源网荷储一体化和多能互补的风电项目。 | £是/£否满足条件 |  |
| 6 | 申报项目所属企业按要求落实“十四五”支撑性煤电（气电）项目配套风电和光伏项目任务 | £是/£否满足条件 |  |

- （三）提供附件清单

1.项目单位承诺书

2.申报企业与所属一级集团关系证明材料：（1）提供申报企业与在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。（2）申报企业在国家企业信用信息公示系统股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。网址：http://www.gsxt.gov.cn/

3项目投资开发协议

4.县级及以上自然资源部门出具的项目不占用基本农田和生态保护红线的证明文件

5.县级及以上水行政主管部门出具的项目未在河道、湖泊、水库内建设的证明文件

6.地方政府支持项目建设的说明

7.风机点位及升压站范围的KML/KMZ格式文件

- （四）申报企业承诺书

承诺书

（供参考）

我公司拟申报的                              项目，位于      市      县（市、区）     镇，装机容量      万千瓦，承诺下达建设规模后6个月内申报核准，核准后18个月内全容量并网。

我公司承诺，该项目用地属于国家允许建设风电项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不在河道、湖泊、水库内；项目建设过程中，将采用符合国家技术标准和规范要求的产品，按有关建设规范要求组织实施，严格按照有关法律法规落实环境保护和安全质量管理等方面的要求。

同时，我公司承诺提交所有申报材料均真实、合法、有效，其复印件（扫描件）与原件完全一致。如因我公司提交的申报材料失实或不符合法律法规而造成任何不良后果的，由我公司自行承担。

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

- （五）项目未在河道、湖泊、水库内建设的证明

（供参考）

公司：

你公司报来项目相关材料收悉，经核实，回复意见如下：

该项目位于      市      县（市、区）      镇，装机       万千瓦，项目选址不在河道、湖泊、水库内。

县（市、区）水利局（盖章）

年      月      日

- （六）地方政府支持项目建设的说明

- （供参考）

风电场项目，装机容量       万千瓦，投资企业                   ，位于       市       县（市、区）

镇。经核实，该项目用地属于国家允许建设风电项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不在征收城镇土地使用税的土地范围；在项目开发过程中没有以资源出让、企业援建和捐赠等名义变相向项目投资企业收费，没有强制要求项目投资企业配套产业或引入产业，没有强制要求项目投资企业缴纳高额保证金、投资合作保证金、项目开发建设履约保证金、引入外资、获取或限制项目的碳排放权等附加收益，没有强制要求项目投资企业直接出让股份或收益用于应由政府承担的各项事务，没有强制要求将采购本地设备作为捆绑条件。

县（市、区）人民政府（盖章）

年      月      日

- 附件2-3

- 安徽省2024年风电项目电网接入方案申报材料大纲

（一）项目电网接入方案

项目名称：

项目地点：      市      县（市、区）      镇

装机容量：      万千瓦

本次申报容量：          万千瓦

项目公司：

申报企业：

一级集团：

拟接入变电站名称：

接入电压等级：       千伏

送出线路长度：       公里

计划建成并网时间：      年      月

送出工程建设方式：£项目单位自建/£电网公司建设

项目单位联系人：

联系电话：

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

（二）提供附件清单

1.电网接入设计方案等材料

附件2-4

- 安徽省2024年风电项目建设规模竞争性配置综合评审

- 申报材料大纲

申报项目名称：

申报企业：                                             （盖公章）

日  期：       年      月     日

申报企业和申报项目基本信息

申报项目名称：

建设地点：        市        县（市、区）        镇

装机容量：          万千瓦

本次申报容量：          万千瓦

项目公司：

申报企业：

一级集团：

承诺申报核准时间：下达建设规模后6个月内

承诺全容量并网时间：核准后18个月内

我公司承诺，该项目用地属于国家允许建设风电项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不在河道、湖泊、水库内。我公司承诺提交所有申报材料均真实、合法、有效，其复印件（扫描件）与原件完全一致。如因我公司提交的申报材料失实或不符合法律法规而造成任何不良后果的，由我公司自行承担。

申报企业：                  （盖章）

年      月      日

（一）申报企业与所属一级集团营业执照

提供申报企业与所属一级集团的营业执照副本复印件（加盖申报企业公章）。

（二）申报企业与所属一级集团关系证明材料

提供以下证明材料：（1）提供申报企业与在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。（2）提供申报企业在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。

（三）申报企业与拟申报项目关系证明材料

提供以下证明材料：（1）提供申报企业与拟申报项目的项目公司（项目法人）股权关系证明材料（加盖申报企业公章），格式自拟。（2）提供拟申报项目的项目公司（项目法人）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。

注：（1）申报项目应由控股建设该项目的1家申报企业或申报企业所属一级集团申请（均股自行确定1家申报企业），不接受联合体参加；（2）至综合评审申报截止时间，已成立项目公司的，需提供证明材料清晰说明项目公司由申报企业控股或者申报企业所属一级集团公司控股；（3）至综合评审申报截止时间，申报项目尚未成立项目公司的，需由申报企业承诺由申报企业控股成立项目公司建设该项目，并提供申报企业与拟申报项目关系说明（加盖申报企业公章）。（4）申报企业可委托不具独立法人资格的分公司参与本次竞争性配置申报，申报材料中须附申报企业分公司与申报企业的关系证明（国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询截图或成立分公司决策或授权分公司参与的文件），则视为申报企业授权其分公司以申报企业的名义参与本次竞争性配置申报活动，申报材料均可由申报企业分公司盖章。

（四）申报企业授权委托书

授权委托书

现委托       （姓名）为我方申报企业代表，授权其以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽省2024年风电项目建设规模竞争性配置申报材料响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

委托代理人姓名：

身份证号码：

申报企业                  （盖章）

年    月    日

- 一、申报企业业绩评审申报资料（20分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）申报企业投资能力（10分） |  |  | 详见附件1：申报企业业绩证明资料。 中间按照线性插入法计算得分，精确小数点后两位小数。国内控股持有光伏发电投资业绩分别以50万千瓦和200万千瓦为端点计算，省内国内控股持有光伏发电投资业绩分别以5万千瓦和30万千瓦为端点计算；国内光伏制造产业、新型储能制造产业业绩分别以实际纳税额10亿元和实际纳税额1亿元为端点计算。省内光伏制造产业、新型储能制造陈煜业绩分别以实际纳税额1亿元和实际纳税额1000万元为端点计算。 |
| 1.申报企业资本金落实情况（6分） 申报企业落实项目资本金比例≥申报项目总投资20%，得满分；其他不得分。 | 1.申报企业落实项目资本金 亿元，全部申报项目总投资额 亿元，比例为申报项目总投资 %。其中， ■申报企业银行存款日终余额 亿元； ■申报企业所有参与本次竞争性配置的风电和光伏发电项目规模：光伏： 万千瓦；风电： 万千瓦。 |  |  |
| 2.申报企业资产情况（4分） 申报企业净资产总额≥3亿元，得满分；其他不得分。 | 2.申报企业净资产总额 亿元。 |  |  |
| （二）申报企业业绩（10分） |  |  |  |
| 1.风电投资业绩（10分） （1）申报企业国内控股持有风电装机容量≥200万千瓦，得满分；国内装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。 （2）申报企业省内控股持有风电装机容量≥30万千瓦，得满分；省内装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。 2.风电制造产业业绩（10分） （1）风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分；实际纳税额1亿元及以下不得分；中间按比例得分。 （2）风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分；实际纳税额1000万元及以下不得分；中间按比例得分。 3.光伏制造产业业绩（10分） （1）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分；实际纳税额1亿元及以下不得分；中间按比例得分。 （2）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分；实际纳税额1000万元及以下不得分；中间按比例得分。 4.新型储能制造产业业绩（10分） （1）储能电池行业企业国内2023年实际纳税额10亿元及以上得满分，实际纳税额1亿元及以下不得分，中间按比例得分。 （2）储能电池行业企业省内2023年实际纳税额1亿元及以上得满分，实际纳税额1000万元及以下不得分，中间按比例得分。 5.新型储能电站投资业绩（10分） （1）申报企业国内控股持有新型储能电站装机容量≥100万千瓦，得满分；国内控股持有新型储能电站装机容量≤50万千瓦，不得分；中间按比例得分。 （2）申报企业省内控股持有新型储能电站装机容量≥10万千瓦，得满分；省内控股持有新型储能电站装机容量≤5万千瓦，不得分；中间按比例得分。 申报企业业绩水平得分取上述各类业绩得分最高项，最高得分10分，不累计得分。 | 1.风电投资业绩 （1）申报企业国内控股持有风电并网装机容量 万千瓦； （2）申报企业省内控股持有风电并网装机容量 万千瓦。 2.风电制造产业业绩 （1）风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业2023年全国实际纳税额 亿元。 - 风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业2023年在皖实际纳税额 亿元。 3.光伏制造产业业绩 （1）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业2023年全国实际纳税额 亿元。 （2）光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业2023年在皖实际纳税额 亿元。 4.新型储能制造产业业绩 （1）储能电池行业企业2023年全国实际纳税额 亿元。 （2）储能电池行业企业省内2023年实际纳税额 亿元。 5.新型储能电站投资业绩 （1）申报企业国内控股持有新型储能电站并网装机容量 万千瓦； （2）申报企业省内控股持有新型储能电站并网装机容量 万千瓦。 注：1.以上国内和省内两小项不累计得分，仅计取最高得分。 - 2.申报企业业绩水平得分取上述各类业绩得分最高项，最高得分10分，不累计得分。 |  |  |

- 附件1.申报企业业绩证明资料

- （一）申报企业投资能力证明资料

1.申报企业资本金落实情况证明资料

申报企业资本金落实须提供银行存款余额证明。注：①申报企业与所属一级集团银行存款日终余额以本通知印发之日至综合评审前（不含当日）任一日的银行存款余额（同一银行账号存款日终余额证明，或不同账号同一日开具的存款日终余额证明合计）为准。②申报企业与所属一级集团银行存款日终余额可累加计算，但须为同一日。由于部分企业内部管理制度，企业总部成立单独财务公司，可以提供申报企业与所属一级集团在财务公司的存款日终余额证明。③资本金落实比例=申报企业银行存款日终余额/申报企业所有参与竞争性配置的风电和光伏发电项目投资总额。（其中：光伏发电项目投资额按3.5元/瓦计算，风电项目投资额按6元/瓦计算）。

2.申报企业净资产情况证明资料

申报企业净资产总额需提供2023年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告，提供财务审计报告至少包括资产负债表、利润表，财务报表须合并的以审计后合并资产负债表为准。

注：外币汇率以综合评审当日中国银行总行首次公布外汇牌价中卖出价为准。

- （二）申报企业业绩证明资料

1.申报企业国内/省内控股持有风电并网装机容量（申报企业所属一级集团风电并网装机容量全部予以认可），证明材料包括：

申报企业提供支撑起国内/省内控股持有风电装机业绩的项目清单（附表）。

| 序号 | 项目名称 | 并网装机规模 （万千瓦） | 并网 时间 | 项目 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、省内控股持有并网风电装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 一、省内控股持有并网风电装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网风电装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网风电装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 三、国内合计（一、省内业绩规模+二、省外业绩规模） |  |  |  |  |

注：

（1）项目核准文件等证明项目名称、项目规模以及项目公司的材料；

（2）项目并网送电工作票、并网验收意见、购售电合同或发电业务许可证等证明项目已经并网运行的材料；

（3）提供申报企业或申报企业所属一级集团控股持有业绩的证明材料：①提供项目公司在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。②提供项目公司及申报企业在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。③若上述提供业绩的项目公司为申报企业或申报企业一级集团公司与其他企业以50%均股成立，本次竞争性配置业绩计算中仅予以计取上述业绩规模50%；

（4）以上文件均需加盖申报企业公章。

2.申报企业风电制造产业业绩证明资料（申报企业所属一级集团风电制造产业全国或在皖2023年实际纳税额度全部予以认可）

提供申报企业（风机整机制造、叶片、塔筒、发电机、变流器制造企业）全国或在皖2023年实际纳税额证明材料（税务主管部门出具的完税证明材料）。

3.申报企业光伏制造产业业绩证明资料（申报企业所属一级集团光伏制造产业全国或在皖2023年实际纳税额度全部予以认可）

提供申报企业（光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏玻璃制造行业企业）全国或在皖2023年实际纳税额证明材料（以税务主管部门出具的完税证明材料等认定实际纳税额度为准）。

4.申报企业新型储能产业业绩证明资料（申报企业所属一级集团新型储能产业全国或在皖2023年实际纳税额度全部予以认可）

提供申报企业（储能电池行业企业）全国或在皖2023年实际纳税额证明材料（以税务主管部门出具的完税证明材料等认定实际纳税额度为准）。

5.申报企业国内/省内控股持有新型储能电站装机容量（申报企业所属一级集团新型储能电站装机容量全部予以认可），证明材料包括：

申报企业提供支撑起国内/省内控股持有新型储能电站业绩的项目清单（附表）。

| 序号 | 项目名称 | 并网装机规模 （万千瓦） | 并网 时间 | 项目 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、省内控股持有并网新型储能电站装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 一、省内控股持有并网新型储能电站装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网新型储能电站装机业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 二、省外控股持有并网新型储能电站装机业绩合计 |  |  |  |  |
| 三、国内合计（一、省内业绩规模+二、省外业绩规模） |  |  |  |  |

注：

（1）项目备案文件等证明项目名称、项目规模以及项目公司的材料；

（2）项目并网送电工作票、并网验收意见、购售电合同或发电业务许可证等证明项目已经并网运行的材料；

（3）提供申报企业或申报企业所属一级集团控股持有业绩的证明材料：①提供项目公司在市场监管部门注册一致的股权结构说明（加盖申报企业公章），格式自拟。②提供项目公司及申报企业在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）股权关系查询截图或上市公司年报披露的股权关系查询截图。③若上述提供业绩的项目公司为申报企业或申报企业一级集团公司与其他企业以50%均股成立，本次竞争性配置业绩计算中仅予以计取上述业绩规模50%；

（4）以上文件均需加盖申报企业公章。

- 二、申报项目用地落实情况评审申报资料（27分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）申报项目可行性研究报告或者项目申请报告编制情况（2分） 已编制项目可行性研究报告或者项目申请报告，并且明确风电机组机位点坐标的，得满分；未编制的，不得分。 | 可行性研究报告或者项目申请报告编制情况：（勾选） £已编制项目可行性研究报告,并明确风机点位坐标 £已编制项目申请报告,并明确风机点位坐标 |  | 详见附件2：申报项目前期工作推进情况证明资料。 |
| （二）有关部门提供相关支持性文件情况（18分） 县级人民政府按规定格式出具支持项目建设承诺的，得3分；未出具的，不得分。县级及以上自然资源、林业、水利、环保、文物部门支持意见，每提供一个得3分，未提供不得分。 | 有关部门提供相关支持性文件情况：（勾选） £县级人民政府支持项目建设承诺 £自然资源部门支持意见 £林业部门支持意见 £水利部门支持意见 £环保部门支持意见 £文物部门支持意见 |  |  |
| （三）项目取得用地预审情况（7分） 取得具备相应权限的自然资源部门出具的用地预审意见（自然资源部门明确可以不进行用地预审的视同出具意见），得满分；未取得，不得分。 | 项目取得用地预审情况：（勾选） £具备相应权限的自然资源部门用地预审意见 £具备相应权限的自然资源部门不需要土地预审的说明。 |  |  |

附件2.申报项目用地落实情况证明资料

- （一）申报项目可行性研究报告或者项目申请报告编制情况证明资料

1.有资质单位或申报企业编制的项目可行性研究报告。

2.有资质单位或申报企业编制的项目申请报告。

3.以上文件需明确风机点位坐标。

- （二）有关部门提供相关支持性文件情况证明资料

1.县级人民政府支持项目建设的承诺

按参考格式出具支持项目建设的说明（附件2.1）。

2.县级及以上有关部门支持意见

（1）相关部门的支持性意见不得有否定性或者不确定性意见。

（2）自然资源、林业、水利部门提供的支持意见须附风机点位和升压站坐标或布置图（加盖部门公章）。

（3）由于机构改革原因，若当地林业部门归属当地自然资源部门，自然资源部门出具的林业相关支持意见，予以认可。

- （三）用地预审情况证明资料

1.具备相应权限的自然资源部门用地预审意见。

2.具备相应权限的自然资源部门明确该项目不需预审的说明。

附件2.1

地方政府支持项目建设的说明

（供参考）

风电场项目，装机容量       万千瓦，投资企业                   ，位于       市       县（市、区）

镇。经核实，该项目用地属于国家允许建设风电项目的场地、不占用基本农田且不涉及生态红线等限制开发的区域，不在征收城镇土地使用税的土地范围；在项目开发过程中没有以资源出让、企业援建和捐赠等名义变相向项目投资企业收费，没有强制要求项目投资企业配套产业或引入产业，没有强制要求项目投资企业缴纳高额保证金、投资合作保证金、项目开发建设履约保证金、引入外资、获取或限制项目的碳排放权等附加收益，没有强制要求项目投资企业直接出让股份或收益用于应由政府承担的各项事务，没有强制要求将采购本地设备作为捆绑条件。

县（市、区）人民政府（盖章）

年      月      日

- 三、申报项目电网接入情况评审申报资料（3分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）电网送出工程建设情况（2分） 合并送出的首期项目送出工程已建成，得2分；合并送出的首期项目已取得省电力公司电网接入意见且送出工程获得核准（备案）文件，得1分；其他不得分。 | 电网送出工程建设情况：（勾选） £项目送出工程已建成； £项目已取得省电力公司电网接入意见且送出工程已核准（备案）； - £其他。 |  | 详见附件3：电网送出工程建设情况证明资料。 |
| （二）送出工程方案审查情况（1分） 根据电网公司审查送出工程方案综合评估结果，高档次，得1分；中档次，得0.5分；低档次，得0分。 | / | / | 本项分值由电网公司提供 |

- 附件3.申报项目电网接入情况证明资料

1.项目送出工程已建成的，提供项目接入电网的送电工作票或者并网验收意见。

2.项目已取得电网接入意见且送出工程已核准（备案）的，提供核准（备案）文件和电网接入意见批复。

- 四、申报项目市场化并网条件落实情况评审申报资料（50分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报项目承诺配置电化学储能装机容量占申报项目装机容量的比例设为P，通过资格初审和电网接入条件审查的项目，去掉申报比例最高和最低的10%项目数，其余项目计算平均值P（平均）。 1.P（平均）≤申报项目P值≤P（平均）×1.1，得50分。 2.以P（平均）为基数，每低于P（平均）0.5个百分点，减1分，减至零分为止。以P（平均）*1.1为基数，每提高0.5个百分点，减0.25分，减至零分为止。 3.申报比例P不得低于5%。 备注： 1.企业可通过自建、合建共享或者购买服务等市场化方式配置电化学储能，鼓励优先建设独立电化学储能电站，电化学储能电站按照国家和省能源局要求建设。 2.自建储能电站须不迟于发电项目投运。合建共享或者购买服务等市场化方式配置储能的按照省能源局关于独立储能建设有关要求执行。 3.储能电站连续储能时长2小时，其他参数应满足相关法律法规和标准规范要求。 | 申报项目承诺配置电化学储能装机容量为： 万千瓦/ 万千瓦时（交流侧有效容量）。 储能装机容量占申报项目本次申报容量的比例P= %。配置方式为（可多选）： £自建 £合建 £购买服务 £其他 | / | - 1.申报项目承诺配置电化学储能装机容量占申报项目本次申报容量的比例设为P，P报价最小单位为0.5%，例如申报项目P可以报价为:10.0%,10.5%,11.0%,11.5%,12.0%...依此类推。若申报项目P报价不是以最小单位为0.5%进行报价的，则评审阶段及实施阶段该申报项目P均向上取至符合报价规则。例如申报项目P报价为13.1%，则评审阶段及实施阶段该申报项目P为13.5%；例如申报项目P报价为13.6%，则评审阶段及实施阶段该申报项目P为14.0%。 - 2.平均值P（平均）计算规则：依据上述规则取至符合报价规则后计算算术平均值P，四舍五入精确小数点一位小数（例如计算算术平均值P为13.25%，则四舍五入取为13.3%），再按照最小单位为0.5%向上取整。例如计算算术平均值P四舍五入为13.1%，则最终确定算术平均值P（平均）为13.5%；如计算算术平均值P四舍五入为13.6%，则最终确定算术平均值P（平均）为14%。如P（平均）*1.1计算值为15.4%，向上取整为15.5%， |

- 五、承诺事项完成奖惩情况（1分）

| 申报要求 | 申报企业响应 | 自评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.对2021年竞争性配置中选的风电项目，未按照皖能源新能〔2021〕61号文规定时间节点前全容量并网的，按照分类处理建议方案对申报企业扣分。扣完1分为止。 | / | / | 本项分值由省能源局提供 |
| 2.2023年竞争性配置以来，省内光伏发电或风电项目建设或运营过程中，发生一般事故的申报企业扣1分。 | / | / | 本项分值由省能源局提供 |

- 六、评审情况说明

1.如综合评分相同，电化学储能装机容量配置比例较高的项目优先。

2.如综合评分和电化学储能装机容量配置比例均相同，用地落实情况得分较高的项目优先。

3.如光伏发电和风电项目之间存在共享容量接入，且评审阶段项目均入选规模配置范围，按以下原则进行分配：

按电化学储能装机容量占申报项目装机容量的比例P值换算后比例高的项目优先，风电和光伏项目P值换算比例为1：2。例如光伏项目A和风电项目B出现上述情形，按照评审规则光伏项目A申报P值为14%（换算P值为28%）；风电项目B申报P值为25%（换算P值为25%），则光伏项目A优先获得建设规模配置。

4.以上均相同申报项目，由省能源局研究决定建设规模配置方案。

5.申报项目最终得分以各评审委员会成员打分算术平均值，结果四舍五入，精确小数点后两位小数。

- 附件4

- 项目承诺书

致：安徽省能源局

一、总则

我方依据竞争性配置方式获得中选项目建设规模，将进行中选项目投融资、建设、运营。我方特此承诺，遵守本承诺书规定完成相关义务，一旦我方违反相关义务、承诺规定，可按本承诺书对我方进行处理。

二、我方工程概况

1.申请项目名称：

2.申报装机容量：           万千瓦

3.申报项目承诺配置电化学储能装机容量为：    万千瓦/    万千瓦时（交流侧有效容量），占申报项目本次申报容量的比例P=

%。

建设方式如下：£企业自建，£合建共享，£购买服务，£其他（可多选）。

4.申报项目承诺申报核准时间：下达建设规模后6个月内申报核准，核准后18个月内前全容量并网。

三、质量标准

质量标准：项目建设质量必须符合国家、安徽省、项目属地政府和相关部门对风电场建设的相关要求。

四、我方义务

1.按照本承诺书约定，按时、按质、合法、合规完成项目投资建设。

2.项目建设期间，不擅自变更投资主体、建设规模和内容。

3.电化学储能电站按照国家有关规范和省能源局要求建设。

4.企业自建、合建共享、购买服务等落实的储能电站须不迟于发电项目投运。

5.储能电站连续储能时长2小时，其他参数满足相关法律法规和标准规范要求。

6.同意在电网接入消纳困难时期自愿参与电力市场化交易。

7.同意在电网年度新增并网规模范围内，按照项目具备并网条件的先后顺序依此并网接入。

8.承诺配置新型储能项目投产后应按要求接受调度运行，且年度最大放电功率不得低于装机容量的90%。

五、我方违反承诺应承担的责任

违反以下事项的，项目获得的建设规模由省能源局收回。申报企业接受1次不参加安徽省建设规模竞争性配置的失信惩戒。

1.本项目违反规定擅自变更投资主体、建设规模和内容的。

2.未按省能源局要求开展电化学储能电站建设的。

3.提供虚假申报材料。

六、承诺生效

承诺生效时间：我方承诺的，一旦中选，自申报材料递交之日起本承诺书立即生效。

承诺人（申报企业）：                                 (公章)

抄送：国家能源局华东监管局。

安徽省能源局综合法规处 2024年10月28日印发